PROPOSTA DE PRODUTO E IMPLEMENTAÇÃO

App de Venda de Ingressos

Estudo Android nativo com Kotlin, Jetpack Compose, MVVM e fluxo de pagamento Cielo Lio

| Fonte | Case Android.pdf fornecido pela pessoa usuária. |
| --- | --- |
| Escopo | Planejamento e documentação local; nenhum código, projeto, commit ou publicação é criado nesta proposta. |
| Prazo-alvo | Uma jornada de trabalho de até 8 horas. |
| Diretriz universal | Uso local no PC e Android Studio; sem Git, GitHub, serviços online, backend remoto ou envio de dados. |

DECISÃO-CHAVE: o produto será plenamente demonstrável de forma local. A integração Cielo será isolada por uma porta de pagamento: o emulador/SDK local poderá ser conectado sem alterar telas ou regras; enquanto isso, uma implementação local controlada permite validar aprovada, negada e cancelada sem qualquer transmissão externa.

# 1. Objetivo e limites da proposta

O objetivo é planejar um app Android de estudo para venda de ingressos de eventos locais. O usuário visualiza eventos, escolhe uma quantidade, inicia um pagamento e recebe o resultado e o comprovante. A proposta transforma os requisitos do case em uma entrega pequena, funcional, testável e explicável em code review.

PRECEDÊNCIA DE INSTRUÇÕES: o PDF pede repositório público e link de entrega. Esse ponto não será seguido, pois a solicitação atual determina que este projeto permaneça totalmente local. O PDF é usado como fonte de requisitos do produto, não como autorização para publicar nada.

## Dentro do escopo de um dia

- Catálogo local de eventos, seleção de quantidade e resumo do pedido.

- Pagamento com estados explícitos: processando, aprovado, negado, cancelado e erro técnico.

- Proteção local contra dupla submissão da mesma compra por chave de idempotência.

- Registro local do resultado, comprovante de compra e testes unitários e de interface Compose para os caminhos críticos.

- Documentação SDD local: especificações, decisões, prompts de IA, restrições, resultados e instruções locais de execução.

## Fora do escopo inicial

- Backend, autenticação, sincronização, analytics, notificações, publicação de código ou qualquer transferência de dados para serviços online.

- QR Code: opcional no case e postergado para uma evolução após o fluxo essencial estar validado.

- Gestão real de estoque e conciliação financeira. A quantidade disponível é um dado local de demonstração.

- Cobrança real. Somente o SDK/emulador Cielo instalado localmente poderá substituir a simulação; nenhuma credencial ou transação externa será usada.

# 2. Definição do produto

| Problema | Em uma venda presencial de eventos locais, a pessoa organizadora precisa concluir uma compra de poucos passos e comunicar o resultado de pagamento com clareza, sem perder o pedido em caso de toque repetido. |
| --- | --- |

| Usuário principal | Atendente/organizador que opera um dispositivo Android e seleciona ingressos para uma pessoa compradora no balcão. |
| --- | --- |

| Valor entregue | Fluxo curto e confiável: catálogo → quantidade → pagamento → comprovante, com tratamento visível de falha e duplicidade. |
| --- | --- |

| Métrica de validação local | Todos os cenários de aceite e os testes críticos passam no emulador Android; não há métrica remota nem telemetria. |
| --- | --- |

# 3. História de usuário e cenários de aceite

| US-001 | Como atendente de eventos locais, quero selecionar ingressos de um evento e concluir o pagamento, para entregar um comprovante confiável à pessoa compradora sem duplicar a cobrança. |
| --- | --- |

## Regras de negócio da história

- Os eventos são carregados exclusivamente de uma fonte local e cada item informa nome, data, preço e quantidade disponível.

- A quantidade só pode ser inteira, maior que zero e menor ou igual à disponibilidade local definida para o evento.

- Uma tentativa de pagamento possui uma chave de idempotência estável. Repetir a mesma tentativa não aciona o gateway duas vezes.

- Todo resultado final — aprovado, negado ou cancelado — é registrado localmente e apresentado sem depender de conectividade.

- Um erro técnico não expõe mensagem bruta do SDK; a interface mostra orientação curta para tentar novamente ou cancelar.

### Cenário 1 — visualizar eventos

Dado que o aplicativo foi aberto sem dados de rede

Quando o atendente acessa a tela inicial

Então a lista local mostra os eventos disponíveis com nome, data, preço e ação de selecionar

### Cenário 2 — definir quantidade válida

Dado que um evento possui 10 ingressos disponíveis

Quando o atendente aumenta a seleção de 1 para 3

Então o resumo mostra quantidade 3 e o total correspondente

### Cenário 3 — impedir quantidade inválida

Dado que a seleção já alcançou a disponibilidade do evento

Quando o atendente tenta aumentar novamente

Então a quantidade não ultrapassa o limite e a interface comunica o limite

### Cenário 4 — concluir pagamento aprovado

Dado que há uma seleção válida e o gateway local retorna aprovação

Quando o atendente confirma o pagamento

Então a interface bloqueia nova confirmação enquanto processa, registra a compra e exibe comprovante aprovado

### Cenário 5 — registrar resultado não aprovado

Dado que há uma seleção válida e o gateway retorna negação ou cancelamento

Quando o atendente confirma o pagamento

Então o resultado é registrado localmente, a causa é apresentada de forma compreensível e nenhuma segunda cobrança é enviada para a mesma tentativa

# 4. Arquitetura proposta

A proposta usa MVVM com fluxo de dados unidirecional. A UI Compose emite eventos; a ViewModel coordena casos de uso; o domínio contém regras independentes de Android; a camada de dados entrega repositórios locais e o adaptador de pagamento. A estrutura é simples, sem módulos extras e sem abstrações que não tragam valor para o escopo de um dia.

| Camada | Responsabilidade | Principais tipos |
| --- | --- | --- |
| presentation | Renderizar UiState e traduzir ações da tela em intents. | EventListScreen, CheckoutScreen, ReceiptScreen, TicketViewModel, TicketUiState |
| domain | Aplicar regras de quantidade, total, compra e idempotência. | Event, CartItem, Purchase, PaymentOutcome, use cases e interfaces de repositório |
| data | Ler dados locais, persistir compras e adaptar a Cielo/simulação. | LocalEventRepository, RoomPurchaseRepository, LocalPaymentGateway, CieloLioPaymentGateway |
| di | Montar dependências uma única vez, de modo explícito e local. | AppContainer; sem Service Locator e sem dependência de rede |

## Padrões e decisões

- MVVM: ViewModel expõe StateFlow<TicketUiState>; Composables observam estado e emitem eventos sem acessar dados diretamente.

- Repository: o domínio conhece contratos; a origem local de eventos e a persistência Room são detalhes substituíveis.

- Use Case: CalculateOrderTotal, CreateOrGetPurchaseAttempt, ProcessPayment e GetPurchaseReceipt concentram regras e são simples de testar.

- Adapter + Strategy: PaymentGateway é a porta; LocalPaymentGateway e CieloLioPaymentGateway são estratégias intercambiáveis. A UI não conhece o SDK Cielo.

- State: PaymentStatus modela Idle, Processing, Approved, Declined, Canceled e TechnicalError para eliminar booleanos ambíguos.

- Injeção manual: AppContainer cria o grafo. Para este tamanho, evita configuração de framework de DI e melhora a leitura em estudo.

## Contrato de estado e prevenção de duplicidade

INVARIANTE: uma PurchaseAttempt nasce com purchaseId UUID antes do pagamento. Enquanto estiver Processing, a ViewModel ignora nova confirmação; o caso de uso também consulta o registro local pelo mesmo purchaseId. Se já houver resultado, ele é devolvido sem chamar o gateway novamente.

Fluxo: Compose Event → ViewModel → ProcessPayment(purchaseId) → PurchaseRepository cria/obtém tentativa → PaymentGateway → PurchaseRepository grava resultado → StateFlow → Compose Receipt.

## Modelo local mínimo

| Entidade | Campos essenciais | Regra |
| --- | --- | --- |
| Event | id, title, date, priceInCents, availableTickets | Somente leitura; carregado localmente. |
| CartItem | eventId, quantity, unitPriceInCents | Quantidade 1..availableTickets; total calculado em centavos. |
| PurchaseAttempt | purchaseId, eventId, quantity, totalInCents, status, createdAt | purchaseId é a chave de idempotência e cada resultado final é persistido. |
| PaymentOutcome | Approved, Declined, Canceled, TechnicalError; message | Traduz a resposta do gateway para linguagem da interface. |

# 5. Tecnologias

| Tecnologia | Uso | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Kotlin | Linguagem | Obrigatória pelo case; null safety e corrotinas adequadas ao Android. |
| Android Studio | IDE e emulador | Único ambiente de código e execução, sempre local. |
| Jetpack Compose + Material 3 | Interface | UI declarativa, estados observáveis e testes de semântica Compose. |
| ViewModel + StateFlow + Coroutines | Estado e assíncrono | MVVM explícito, ciclo de vida seguro e processamento de pagamento sem bloquear UI. |
| Room | Persistência SQLite local | Registra tentativas e comprovantes no dispositivo, incluindo negação e cancelamento. |
| kotlinx.serialization | Dados de eventos locais | Lê fixture JSON local, sem chamadas HTTP. |
| Cielo Smart/Lio SDK ou emulador local | Gateway opcional na entrega | Conectado apenas pelo adaptador após confirmar versão e disponibilidade local. |
| JUnit, kotlinx-coroutines-test e Compose UI Test | Qualidade | Cobrem regras de negócio, estados da ViewModel e jornadas visuais críticas. |

MODO OFFLINE: o Android Studio deve operar em modo offline com SDKs, Gradle e dependências previamente disponíveis no computador. Se uma biblioteca não estiver no cache local, ela não entra no escopo até ser disponibilizada localmente pela pessoa responsável.

# 6. Plano SDD e uso controlado de IA

Specification-Driven Development (SDD) guia a implementação: cada alteração nasce de uma especificação curta, passa por critérios de aceite e testes, e só então é implementada. A IA é uma ferramenta de apoio local para rascunho, revisão e geração assistida; não recebe credenciais, dados pessoais, código publicado ou dados de pagamento reais.

| Etapa | Artefato local | Regra de saída |
| --- | --- | --- |
| Spec | documentacao-local/specs/US-001.md | História, regras, cenários e escopo fora da entrega aprovados. |
| Task | documentacao-local/tasks/T1..T3.md | Definição, arquivos previstos, riscos, aceite e prompt específico. |
| Implementação | Projeto aberto somente no Android Studio | Código compila localmente e cada task mantém comportamento anterior. |
| Verificação | Relatório local de testes | Unitários e UI Compose da task passam antes da próxima task. |
| Registro IA | documentacao-local/ia/prompts-e-resultados.md | Prompt, objetivo, resultado aproveitado e revisão humana registrados. |

## Regras para prompts de IA

- Um prompt por task; não combinar tarefas nem pedir mudanças fora do escopo da especificação atual.

- Anexar ao prompt os critérios de aceite, contratos de estado e restrições locais; pedir uma resposta verificável e a lista de testes alterados.

- Nunca incluir chaves, tokens, números de cartão, dados pessoais, logs sensíveis ou material para publicação.

- Revisar toda sugestão antes de aplicar e manter apenas código Kotlin/Compose que compile no ambiente local.

- Registrar decisão humana quando a sugestão for aceita, ajustada ou recusada. IA não é fonte de verdade para regras de pagamento.

# 7. Tasks de implementação

As três tasks abaixo são sequenciais e independentes o suficiente para serem realizadas e validadas uma por vez. Cada task tem uma entrega fechada, um prompt próprio e uma barreira de testes antes da próxima.

# T1 — Catálogo de eventos e seleção de ingressos

| Objetivo | Permitir que o atendente veja eventos locais, escolha uma quantidade válida e avance com um resumo correto. |
| --- | --- |

## O que fazer

- Criar Event, CartItem e o contrato EventRepository no domínio; usar uma fixture JSON local com três eventos de exemplo.

- Implementar LocalEventRepository e CalculateOrderTotal, mantendo valores monetários em centavos (Long) e formatando moeda somente na UI.

- Criar EventListScreen e TicketViewModel com TicketUiState; usar contentDescription e testTag estáveis para testes Compose.

- Adicionar controles + e −; limitar a seleção entre 1 e availableTickets; exibir total e ação de continuar somente com seleção válida.

- Criar testes unitários do cálculo e dos limites, e testes Compose do catálogo, incremento, decremento e limite máximo.

## Cenários de aceite da task

### T1.A — dados locais

Dado que a fixture local contém três eventos

Quando a tela é aberta

Então os três eventos são renderizados sem requisição de rede

### T1.B — total correto

Dado que o preço unitário é R$ 25,00

Quando a quantidade muda para 2

Então o resumo mostra R$ 50,00 e quantidade 2

### T1.C — limite

Dado que a disponibilidade do evento é 2

Quando o usuário tenta aumentar de 2 para 3

Então a quantidade continua 2 e o botão de aumento fica indisponível

## Testes obrigatórios

- Unitário: CalculateOrderTotal calcula em centavos, inclusive quantidade mínima e limite permitido.

- Unitário: TicketViewModel emite o estado de seleção sem alterar outros eventos.

- UI Compose: catálogo exibe texto e preço; botões atualizam o resumo; botão + não permite superar a disponibilidade.

### Prompt T1

Você é especialista Android Kotlin e Jetpack Compose. Implemente somente a T1 descrita na spec local US-001: catálogo 100% local, seleção de quantidade e total em centavos. Use MVVM, StateFlow, Repository e use case; não use rede, Git, backend, Hilt, dados remotos ou bibliotecas não aprovadas. Crie testes unitários com fakes e testes Compose com tags semânticas. Preserve a compilação e responda com: arquivos alterados, decisões, testes criados e riscos. Não implemente pagamento, recibo ou QR Code.

| Dúvida técnica / decisão | Onde ficam os eventos? Decisão: fixture JSON em assets e LocalEventRepository. Isso demonstra separação de dados sem aumentar o escopo com API ou banco para catálogo. |
| --- | --- |

PRONTO PARA T2 QUANDO: a seleção é navegável, os três cenários T1 passam e não existe dependência de rede.

# T2 — Tentativa de pagamento Cielo isolada e idempotente

| Objetivo | Iniciar um pagamento local, mapear seu retorno e impedir cobrança duplicada por reenvio da mesma ação. |
| --- | --- |

## O que fazer

- Definir PaymentGateway e PaymentRequest(purchaseId, totalInCents), além de PaymentOutcome tipado; a UI não referencia classes do SDK Cielo.

- Criar PurchaseAttempt e CreateOrGetPurchaseAttempt; gerar UUID antes do envio e persistir/consultar a tentativa pelo purchaseId.

- Implementar LocalPaymentGateway determinístico para emular aprovação, negação, cancelamento e erro técnico no ambiente offline.

- Criar CieloLioPaymentGateway como adaptador condicionado à confirmação do SDK/emulador instalado localmente; ele apenas converte a API Cielo em PaymentOutcome.

- Criar CheckoutScreen com estado Processing. Durante o processamento, desabilitar confirmar e voltar; no domínio, repetir o mesmo purchaseId devolve o resultado já conhecido.

- Cobrir com fakes o número de invocações ao gateway e cada mapeamento de retorno. Nenhuma mensagem bruta da integração deve alcançar a UI.

## Cenários de aceite da task

### T2.A — processamento visível

Dado que há uma seleção válida

Quando o atendente confirma

Então a tela mostra processando e a ação de confirmar fica desabilitada até o resultado

### T2.B — uma chamada

Dado que uma tentativa com purchaseId P está processando

Quando o atendente toca confirmar novamente

Então o gateway recebe somente uma chamada para P

### T2.C — resultado mapeado

Dado que o gateway local retorna Declined

Quando a tentativa termina

Então o domínio grava Declined e a UI informa que o pagamento não foi aprovado sem revelar erro técnico interno

### T2.D — reentrada

Dado que uma tentativa P já possui resultado final

Quando o caso de uso ProcessPayment(P) é chamado outra vez

Então o resultado previamente persistido é devolvido sem nova chamada ao gateway

## Testes obrigatórios

- Unitário: ProcessPayment chama o gateway uma vez por purchaseId e reutiliza resultado de tentativa finalizada.

- Unitário: cada retorno do gateway é convertido para Approved, Declined, Canceled ou TechnicalError corretamente.

- UI Compose: confirmação fica desabilitada em Processing e a tela apresenta a mensagem de erro tratada.

### Prompt T2

Você é especialista Android Kotlin. Implemente somente a T2 da spec US-001 sobre pagamento idempotente. Preserve T1. Modele PaymentGateway, PaymentRequest, PaymentOutcome e PurchaseAttempt com MVVM, casos de uso e repositórios locais. O gateway padrão deve ser local e determinístico; não faça HTTP, não use credenciais, não inicie transação externa e não integre UI diretamente ao SDK Cielo. Garanta uma única execução por purchaseId, estados Compose Idle/Processing/resultado e testes unitários e Compose que provem a idempotência. Responda com arquivos, testes e limitações para o adaptador Cielo.

| Dúvida técnica / decisão | Qual versão do SDK Cielo Smart/Lio e qual mecanismo de retorno a maquininha exige? A decisão é não inventar a API. A task cria a porta e o adaptador; a chamada concreta só será codificada após a documentação/artefato local do SDK ser confirmado no Android Studio. |
| --- | --- |

PRONTO PARA T3 QUANDO: todos os quatro outcomes podem ser reproduzidos localmente, a UI não duplica chamadas e a integração real permanece encapsulada.

# T3 — Registro local, comprovante e bateria final de testes

| Objetivo | Persistir o resultado final e apresentar um comprovante claro de compra, concluindo a jornada sem rede. |
| --- | --- |

## O que fazer

- Criar RoomPurchaseRepository e a tabela de PurchaseAttempt com purchaseId único, valores em centavos, status e data local.

- Implementar GetPurchaseReceipt e ReceiptScreen. O comprovante apresenta evento, quantidade, total, status, data e referência curta derivada do purchaseId.

- Para Approved, apresentar confirmação; para Declined, Canceled e TechnicalError, apresentar estado explícito e ação segura de voltar ao catálogo. Uma nova tentativa gera novo purchaseId.

- Executar o fluxo ponta a ponta em emulador Android local e consolidar resultados em documento de evidências local.

- Criar os testes finais de persistência, renderização de cada status e jornada UI catálogo → checkout → comprovante.

## Cenários de aceite da task

### T3.A — comprovante aprovado

Dado que uma tentativa foi aprovada

Quando o resultado é persistido

Então a tela exibe evento, quantidade, total, data, referência e o status Aprovado

### T3.B — resultado preservado

Dado que uma tentativa foi negada ou cancelada

Quando o aplicativo recria a tela

Então o repositório local recupera o resultado sem chamar o gateway

### T3.C — nova tentativa segura

Dado que um comprovante de negação é exibido

Quando o atendente volta ao catálogo e inicia nova compra

Então a nova compra recebe outro purchaseId e não reprocessa a tentativa anterior

## Testes obrigatórios

- Unitário/instrumentado: RoomPurchaseRepository grava e recupera cada status pelo purchaseId.

- Unitário: GetPurchaseReceipt formata referência e valores sem lógica de formatação espalhada nas Composables.

- UI Compose: comprovante aprovado contém todos os campos; estados negado/cancelado exibem orientação; jornada ponta a ponta mantém uma única cobrança simulada.

### Prompt T3

Você é especialista Android Kotlin e testes Compose. Implemente somente a T3 da spec US-001. Preserve T1 e T2. Persista PurchaseAttempt localmente com Room e purchaseId único; crie ReceiptScreen para Approved, Declined, Canceled e TechnicalError. Não use rede, QR Code, autenticação, Git, publicação ou bibliotecas não aprovadas. Escreva testes de repositório, use case e UI Compose para o comprovante e a jornada completa. Garanta que retornar ao catálogo cria uma nova tentativa e que reabrir um resultado final não chama o gateway. Responda com arquivos, testes, evidências locais e pendências.

| Dúvida técnica / decisão | É necessário guardar histórico completo? Para um dia, Room armazena as tentativas do exercício e a UI foca no último comprovante; uma tela de histórico não entra no MVP. |
| --- | --- |

DEFINIÇÃO DE PRONTO DA HISTÓRIA: as três tasks passaram em sequência; o app funciona offline no emulador; os resultados de pagamento são claros e idempotentes; os testes críticos unitários e Compose passam; a documentação local foi atualizada.

# 8. Estratégia de testes

| Nível | Foco | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Unitário | Domínio e ViewModel com fakes; sem Android/SDK Cielo real. | Total em centavos, limites, transição de estado, idempotência, mapeamento de erro e recibo. |
| Instrumentado | Room em banco de teste local. | Chave purchaseId única, leitura do resultado e dados persistidos. |
| UI Compose | Semântica e jornada visível no emulador. | Lista, quantidade, botão bloqueado, estado processando, comprovante e retorno seguro. |
| Manual local | Emulador Cielo, se SDK local confirmado. | Uma execução por outcome, log local sanitizado e verificação visual do fluxo. |

## Convenções de teste

- Usar fakes em vez de mocks para repositórios e gateway, deixando cada cenário legível e sem acesso externo.

- Nomes de teste descrevem comportamento: processPayment_whenSamePurchaseIdIsRetried_doesNotCallGatewayAgain.

- Composables recebem estado e callbacks ou ViewModel injetável; elementos críticos possuem testTag estável.

- Não depender de tempo real: o gateway fake controla o término do processamento; corrotinas usam dispatcher de teste.

# 9. Cronograma de um dia

| Tempo | Marco | Resultado local | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30–09:10 | SDD inicial | US-001, restrições, arquitetura, prompts e plano de teste revisados. | Spec fechada. |
| 09:10–11:00 | T1 | Catálogo e seleção local; unitários e Compose T1. | T1 verde. |
| 11:00–11:20 | Revisão | Verificação manual da navegação e ajuste pequeno se necessário. | Sem regressão. |
| 11:20–13:10 | T2 | Gateway local, idempotência e estados de checkout; testes T2. | T2 verde. |
| 13:10–14:00 | Pausa / revisão | Leitura de logs locais sanitizados e confirmação do contrato do gateway. | Risco Cielo registrado. |
| 14:00–15:40 | T3 | Room, comprovante e testes finais de UI. | T3 verde. |
| 15:40–16:30 | Qualidade | Execução integral de testes e jornada manual local. | Evidências registradas. |
| 16:30–17:00 | Documentação | Specs, prompts, decisões, limites e instruções de execução local atualizados. | Entrega local pronta. |

# 10. Riscos, trade-offs e perguntas técnicas

| Ponto | Decisão / impacto | Mitigação | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| SDK Cielo não confirmado | Não é seguro supor APIs ou callbacks. | Adapter isolado + gateway local; validar artefato/documentação local antes de codar adaptador. | Pendente de confirmação. |
| Modo offline | Dependências podem não estar disponíveis no cache. | Usar apenas AndroidX/Kotlin e artefatos já instalados; Android Studio em modo offline. | Restrição ativa. |
| Sem backend | Não há estoque compartilhado ou conciliação real. | Disponibilidade e dados são fixtures locais; explicitar que é estudo. | Aceito para MVP. |
| Um dia | Room e recibo consomem tempo, mas aumentam solidez. | Sem QR, login, histórico visual e modularização excessiva. | Escopo controlado. |
| Pagamento duplicado | Pode causar prejuízo em integração real. | purchaseId, bloqueio UI e consulta de resultado local antes do gateway. | Coberto por testes. |

## Perguntas que devem ser respondidas antes da integração Cielo real

- Qual versão do SDK Cielo Smart/Lio já está disponível localmente e qual é a documentação compatível com ela?

- O emulador Cielo será usado apenas localmente e quais permissões/configurações Android ele exige?

- A API devolve o resultado por callback, Activity Result ou outro mecanismo? O adaptador deve converter exatamente esse mecanismo para PaymentOutcome.

- Qual é a política local para logs de diagnóstico? A proposta recomenda somente códigos técnicos sanitizados, sem dados de pagamento.

# 11. Entregáveis locais planejados

| Local | Conteúdo |
| --- | --- |
| documentacao-local/Proposta_Produto_App_Ingressos_Android.docx | Esta proposta: produto, arquitetura, SDD, prompts, tasks, testes, riscos e cronograma. |
| documentacao-local/specs/US-001.md | História, regras e cenários de aceite que comandam o desenvolvimento. |
| documentacao-local/tasks/T1..T3.md | Task individual, prompt, Definition of Done, evidências e dúvidas resolvidas. |
| documentacao-local/ia/prompts-e-resultados.md | Registro local do uso de IA e revisão humana. |
| README.md local | Como abrir e executar exclusivamente pelo Android Studio, decisões e trade-offs. Não será publicado. |
| Projeto Android local | Código Kotlin/Compose, fixtures, testes e eventual SDK/emulador instalado localmente. |

# 12. Próximo passo

NENHUMA IMPLEMENTAÇÃO FOI INICIADA: a proposta está pronta para começar pela criação local da especificação US-001. A implementação só deve avançar após a confirmação do SDK/emulador Cielo disponível e com cada task executada, testada e documentada separadamente no Android Studio.